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ORIENTAÇÕES
	Este documento abrange os Requisitos de Informação do Contratante necessários à consecução do objeto, bem como as informações que serão preenchidas pela Contratada, com o objetivo de assegurar o uso adequado da metodologia BIM durante a vigência do contrato.
	Para a modelagem dos elementos de projeto, a Contratada deverá observar as orientações estabelecidas no Caderno BIM Edificações SECID, bem como seguir as Fichas Técnicas de requisitos de informações geométricas e alfanuméricas, constantes no Apêndice B do referido caderno.
	Caso, ao longo da execução contratual, seja identificada a necessidade de alterações ou inclusões de novas informações, a proponente deverá registrar a sugestão no campo “Sugestões de Alterações do Requisitos do Contratante” no BEP. Além disso, a contratada deverá seguir as normas da SECID para a apresentação de projetos, bem como observar integralmente o Termo de Referência e seus respectivos anexos.







	HISTÓRICO DE VERSÕES

	Versão
	Nomenclatura
	Nome / Responsável
	Data

	Emissão inicial – V00 
	
	Nome / SECID
	00/00/0000

	BEP pré-contrato – V01
	
	Nome / Empresa X
	00/00/0000

	BEP pós-contrato – V02
	
	Nome / Empresa X
	00/00/0000

	BEP pós-contrato – V03
	
	Nome / Empresa X
	00/00/0000

	BEP pós-contrato – V04
	
	Nome / Empresa X
	00/00/0000




IDENTIFICAÇÃO
	[bookmark: _Toc225039837]DADOS DA CONTRATANTE

	Contratante:
	Secretaria de Estado das Cidades (SECID)

	Gestão do contrato:
	

	Fiscalização do contrato:
	

	N.º do contrato:
	CA XXXX/20XX GMS



	DADOS DO OBJETO

	N.º do Edital: 
	

	Modalidade de contratação:
	

	Descrição do objeto:
	Contratação de empresa para elaboração do Projeto... e Execução da Obra de..., no município de Cidade X

	Área da edificação:
	

	Área do lote:
	

	Coordenadas do lote:
	



	DADOS DA LICITANTE / CONTRATADA

	Empresa ou Consórcio:
	

	Representantes:
	1: 

	
	2: 

	Função
	Formação / Nome
	E-mail

	Gerente BIM
	Eng. Civil Nome
	nome@email.com

	Coordenador BIM
	Arquiteto Nome
	nome@email.com




PARTE 1 – REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE
	Os Requisitos de Informação do Contratante incluem as diretrizes e especificações necessárias para a consecução do objeto contratado pela SECID. O objetivo desses requisitos é garantir que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento dos projetos compartilhem e atualizem as informações de forma eficaz, dentro dos padrões estabelecidos. Este capítulo define os Usos BIM da contratação, a periodicidade das entregas, considerando os entregáveis e formatos de arquivos requeridos pelo contratante, o nível de informação necessária, a validação do Fluxo de Trabalho em BIM, o padrão de nomenclatura a ser seguido, bem como o mapa de organização das pastas para a entrega das informações no Ambiente Comum de Dados (CDE).

USOS BIM
	ITEM
	USOS BIM DO OBJETO CONTRATADO
	BENEFÍCIOS ASSOCIADOS

	1
	Levantamento de Condições Existentes
	· Aumento da eficiência e da precisão da documentação das condições existentes
· Apoio à elaboração e coordenação de projetos
· ...

	2
	Extração de Quantitativos
	· Garante maior acurácia e celeridade no levantamento de quantidades
· Permite maior confiabilidade e rastreabilidade das informações
· ...

	3
	Modelagem Autoral
	· Favorece a compatibilização interdisciplinar, permitindo a identificação e correção de interferências durante o desenvolvimento dos projetos
· Assegura maior confiabilidade das informações
· ...

	4
	Compatibilização de Projeto
	· Antecipação de conflitos, garantindo maior confiabilidade ao projeto final
· Validação qualitativa dos modelos, possibilitando identificar elementos sobrepostos, por exemplo
· ...

	...
	Outros Usos
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ENTREGAS PARCIAIS
	ITEM
	ENTREGÁVEL BIM
	FORMATOS
	FASE DO PLANO DE TRABALHO

	1
	Entrega parcial 01
	-
	Plano de Execução BIM

	1.1
	Plano de Execução BIM
	.nativo, .pdf
	

	2
	Entrega parcial 02
	-
	Levantamentos

	2.1
	Levantamento Topográfico Planialtimétrico
	.nativo, .pdf
	

	2.2
	Sondagem Geológica
	.nativo, .pdf
	

	2.3
	Modelo Digital do Terreno
	.nativo, .ifc
	

	2.4
	Nuvem de Pontos
	.nativo
	

	3
	Entrega parcial 03
	-
	Estudo Preliminar

	3.1
	Modelos Autorais
	.nativo, .ifc
	

	3.2
	Desenhos e Documentos Técnicos
	.nativo, .pdf
	

	4
	Entrega parcial 04
	-
	Anteprojeto

	4.1
	Modelos Autorais
	.nativo, .ifc
	

	4.2
	Desenhos e Documentos Técnicos
	.nativo, .pdf
	

	4.3
	Planilhas Orçamentárias
	.nativo, .pdf
	

	5
	Entrega parcial 05
	-
	Projeto Básico

	5.1
	Modelos Autorais
	.nativo, .ifc
	

	5.2
	Desenhos e Documentos Técnicos
	.nativo, .pdf
	

	5.3
	Planilhas Orçamentárias
	.nativo, .pdf
	

	5.4
	Protocolos de Projetos Ambientais e Legais
	.pdf
	

	5.5
	Aprovação de Projetos Ambientais e Legais
	.pdf
	

	6
	Entrega parcial 06
	-
	Projeto Executivo

	6.1
	Modelos Autorais
	.nativo, .ifc
	

	6.2
	Desenhos e Documentos Técnicos
	.nativo, .pdf
	

	7
	Entrega parcial 07
	-
	Obra

	7.1
	Desenhos e Documentos Técnicos
	.nativo, .pdf
	

	8
	Entrega do modelo As Built
	.nativo, .ifc
	-


NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA
	INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E INFORMAÇÕES ALFANUMÉRICAS

	Código EOI - PR
	Descrição
	Informações Geométricas e Alfanuméricas / Observações

	PR
	01
	00
	LEVANTAMENTO	
	

	PR
	01
	05
	EDIFICAÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	01
	10
	REDE SUBTERRÂNEA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	01
	15
	FURO DE SONDAGEM
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	01
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE LEVANTAMENTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	02
	00
	CANTEIRO DE OBRAS
	

	PR
	02
	05
	TAPUME
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	02
	10
	ENSECADEIRA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	02
	15
	CONTÊINER
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	02
	20
	ANDAIME E BALANCIM
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	02
	25
	BANDEJA DE PROTEÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	02
	30
	EQUIPAMENTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	02
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE CANTEIRO DE OBRAS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	03
	00
	TERRAPLENAGEM
	

	PR
	03
	05
	TERRENO NATURAL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	03
	10
	TERRENO DE PROJETO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	03
	15
	CORTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	03
	20
	ATERRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	03
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE TERRAPLENAGEM
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	04
	00
	CONTENÇÃO
	

	PR
	04
	05
	MURO DE CONTENÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	04
	10
	GABIÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	04
	15
	TIRANTE E GRAMPO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	04
	20
	PLACA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	04
	25
	ELEMENTOS DE REFORÇO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	04
	30
	DRENO DE CONTENÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	04
	99
	OUTRO ELEMENTOS DE CONTENÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	00
	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE
	

	PR
	05
	05
	MEIO-FIO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	10
	SARJETA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	15
	CANALETA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	20
	VALETA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	25
	DRENO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	30
	COLCHÃO DRENANTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	35
	CAIXA DE DRENAGEM
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	40
	ENTRADA D’ÁGUA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	45
	CORPO DE BUEIRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	50
	GALERIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	55
	DESCIDA D’ÁGUA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	60
	DISSIPADOR DE ENERGIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	65
	SAÍDA DE ÁGUA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	05
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	06
	00
	PAVIMENTAÇÃO
	

	PR
	06
	05
	CAMADA DE PAVIMENTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	06
	10
	JUNTA DE PAVIMENTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	06
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	00
	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
	

	PR
	07
	05
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	10
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	15
	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	20
	TACHÃO E TACHA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	25
	LOMBADA E PASSAGEM ELEVADA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	30
	BARREIRA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	35
	DEFENSA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	40
	ATENUADOR DE IMPACTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	45
	MEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	50
	TELA ANTIOFUSCANTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	55
	BATE RODA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	60
	FAROL ROTATIVO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	07
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	00
	SISTEMA ESTRUTURAL
	

	PR
	08
	05
	TUBULÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	10
	ESTACA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	15
	BLOCO E SAPATA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	20
	VIGA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	25
	CONSOLO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	30
	PILAR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	35
	LAJE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	40
	LASTRO E BERÇO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	45
	PAREDE ESTRUTURAL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	50
	PISO AUTOPORTANTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	55
	ESCADA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	60
	RAMPA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	65
	TRELIÇAS E ENRIJAMENTOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	70
	VERGA E CONTRAVERGA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	75
	ELEMENTO DE SUPORTE E FIXAÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	08
	99
	OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA ESTRUTURAL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	09
	00
	OBRA DE ARTE ESPECIAL
	

	PR
	10
	00
	OBRAS COMPLEMENTARES
	

	PR
	11
	00
	FECHAMENTOS
	

	PR
	11
	05
	PAREDE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	11
	10
	DIVISÓRIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	11
	15
	GRADE E GRADIL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	11
	20
	MURO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	11
	99
	OUTROS FECHAMENTOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	00
	ESQUADRIAS
	

	PR
	12
	05
	PORTA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	10
	JANELA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	15
	PORTÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	20
	PELE DE VIDRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	25
	CLARABOIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	30
	BRISE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	35
	ALÇAPÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	40
	VENEZIANA FIXA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	45
	TELA MOSQUITEIRA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	12
	99
	OUTRAS ESQUADRIAS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	00
	ACABAMENTOS
	

	PR
	13
	05
	CONTRAPISO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	10
	REVESTIMENTO DE PISO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	15
	SOLEIRA E PINGADEIRA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	20
	REVESTIMENTO DE PAREDE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	25
	FORRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	30
	ACABAMENTO DE TETO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	35
	RODATETO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	40
	RODAMEIO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	45
	RODAPÉ
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	50
	IMPERMEABILIZAÇÃO 
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	13
	99
	ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	14
	00
	COBERTURA
	

	PR
	14
	05
	TELHA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	14
	10
	RUFO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	14
	15
	ELEMENTO TENSIONADO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	14
	20
	CUMEEIRA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	14
	25
	TOLDO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	14
	30
	ESTRUTURA DA COBERTURA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	14
	99
	OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	15
	00
	AMBIENTES
	

	PR
	15
	05
	ESPAÇO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	15
	10
	SETORIZAÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	15
	15
	MOBILIÁRIO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	15
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTES
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	16
	00
	ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE
	

	PR
	16
	05
	BARRA DE ACESSIBILIDADE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	16
	10
	BANCO DE TRANSFERÊNCIA	
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	16
	15
	PISO TÁTIL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	16
	20
	ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	16
	25
	ALARME AUDIOVISUAL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	16
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	00
	TRANSPORTE E CONTROLE
	

	PR
	17
	05
	ELEVADOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	10
	ESCADA ROLANTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	15
	ESTEIRA ROLANTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	20
	PLATAFORMA ELEVATÓRIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	25
	PONTE ROLANTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	30
	MONTA-CARGA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	35
	TRANSPORTADOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	40
	ELEVADOR DE CANECAS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	45
	BALANÇA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	50
	TOMBADOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	55
	SCANNER
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	60
	CANCELA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	65
	CATRACA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	17
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE E CONTROLE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	00
	DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDOS
	

	PR
	18
	05
	TUBO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	10
	CONEXÃO DE TUBOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	15
	DUTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	20
	CONEXÃO DE DUTOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	25
	VÁLVULAS E REGISTROS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	30
	CAIXA DE PASSAGEM
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	35
	RESERVATÓRIO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	40
	FILTRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	45
	BOMBA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	50
	COMPRESSOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	18
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	19
	00
	INSTALAÇÕES AVAC
	

	PR
	19
	05
	EVAPORADORA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	19
	10
	CONDENSADORA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	19
	15
	EXAUSTOR E INSUFLADOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	19
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES AVAC
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
	

	PR
	20
	05
	LOUÇAS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	10
	METAIS E ACABAMENTOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	15
	ACESSÓRIOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	20
	HIDRÔMETRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	25
	COLETOR SOLAR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	30
	AQUECEDOR DE PASSAGEM
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	35
	BOILER
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	40
	CALDEIRA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	45
	CALHA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	50
	RALO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	55
	ELEMENTOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	20
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	00
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
	

	PR
	21
	05
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	10
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	15
	DETECTOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	20
	ACIONADOR MANUAL
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	25
	AVISADOR E ALARME
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	30
	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME E/OU COMANDO SECCIONAL 
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	35
	CHUVEIRO AUTOMÁTICO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	40
	HIDRANTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	45
	MANGUEIRA E MANGOTINHO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	50
	EXTINTOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	55
	DAMPER
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	21
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	22
	00
	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA
	

	PR
	22
	05
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	22
	10
	LINHA DE VIDA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	22
	15
	ESCADA MARINHEIRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	22
	20
	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	22
	25
	CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	22
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES SEGURANÇA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS
	

	PR
	23
	05
	ELETRODUTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	10
	CONEXÃO DE ELETRODUTOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	15
	ELETROCALHA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	20
	CONEXÃO DE ELETROCALHAS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	25
	CABOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	30
	PAINEL ELÉTRICO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	35
	CAIXA DE DERIVAÇÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	40
	LUMINÁRIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	45
	SENSOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	50
	POSTE E TORRE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	55
	GERADOR E ACESSÓRIOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	60
	TRANSFORMADOR E ACESSÓRIOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	65
	MÓDULO FOTOVOLTAICO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	70
	BATERIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	75
	MEDIDOR DE ENERGIA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	80
	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E LÓGICA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	85
	EQUIPAMENTOS DE CFTV E CATV
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	23
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	24
	00
	SPDA E ATERRAMENTO
	

	PR
	24
	05
	CAPTOR
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	24
	10
	CABO DE ATERRAMENTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	24
	15
	FITA E BARRA CHATA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	24
	20
	HASTE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	24
	25
	CAIXA SPDA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	24
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE SPDA E ATERRAMENTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	25
	00
	INSTALAÇÕES DE GÁS E PRESSÃO
	

	PR
	25
	05
	CILINDRO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	25
	10
	TANQUE
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	25
	15
	MANÔMETRO E PRESSOSTATO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	25
	20
	MEDIDOR DE GÁS
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	25
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS E PRESSÃO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	00
	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
	

	PR
	26
	05
	CALÇADA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	10
	GRAMAS E SIMILARES
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	15
	ÁRVORE E ARBUSTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	20
	CERCA
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	25
	MOBILIÁRIO URBANO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	30
	ORNAMENTO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	35
	EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	26
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
	Conforme Caderno BIM SECID

	PR
	27
	00
	TRANSPORTE SOBRE TRILHOS
	

	PR
	28
	00
	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
	

	PR
	29
	00
	INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
	

	PR
	30
	00
	TÚNEL
	



	INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS

	ORIENTAÇÕES: A contratada deverá observar o conjunto de documentos técnicos exigidos no Termo de Referência como pranchas de projeto, planilhas com quantitativos, memoriais descritivos, memórias de cálculo, os quais deverão ser apresentados conforme padrão estabelecido pela SECID.



	ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ALFANUMÉRICAS

	Conjuntos
	Parcial
01
	Parcial
02
	Parcial
03
	Parcial
04
	Parcial
05
	Parcial
06
	Parcial
07
	Parcial
08

	BIMPR – EOI OBRIGATÓRIA
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	DEMAIS INFORMAÇÕES
	-
	20%
	20%
	60%
	100%
	100%
	-
	100%


VALIDAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO EM BIM
	A Contratada deverá apresentar ao Contratante, em reunião a ser previamente agendada, a estruturação do ambiente colaborativo (CDE), bem como os processos e procedimentos adotados pela equipe técnica responsável, demonstrando, de forma prática, o funcionamento do fluxo de trabalho BIM definido no presente Plano de Execução BIM (BEP).
	Adicionalmente, poderá ser requerida à contratada, a demonstração do mapeamento e da exportação no formato .ifc, das informações geométricas e alfanuméricas de alguns dos elementos da construção, conforme especificado no Apêndice B do Caderno BIM SECID. Essa demonstração deverá conter, obrigatoriamente, a exportação do Pset BIMPR com a propriedade de EOI, bem como de outro Pset do esquema IFC a ser indicado pelo Contratante.
	O objetivo dessa etapa é aferir se a equipe de projetistas compreendeu o Padrão BIM exigido pelo Contratante, bem como apoiar, quando necessário, o correto mapeamento e a exportação das informações nas soluções técnicas adotadas pela Contratada.
MAPA DE PASTAS PARA CDE
	AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) UTILIZADO PELO CONTRATANTE:

	PREENCHER COM O NOME DO AMBIENTE COMUM DE DADOS

	ITEM
	PASTA
	SUBPASTAS

	01
	PLANO DE EXECUÇÃO BIM
	

	02
	DOCUMENTOS CONTRATUAIS
	

	03
	LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES EXISTENTES
	

	04
	ESTUDO PRELIMINAR
	

	05
	ANTEPROJETO
	01. ARQUITETURA (ARQ)
02. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ELE)
03. ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (EST)
04. ...

	06
	PROJETO BÁSICO
	

	07
	PROJETOS LEGAIS E AMBIENTAIS
	

	08
	PROJETO EXECUTIVO
	

	09
	DOCUMENTOS DE OBRA
	

	10
	AS BUILT
	

	...
	DEMAIS PASTAS CONFORME PLANO DE TRABALHO
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



PADRÃO DE NOMENCLATURA
[bookmark: _Hlk225609808]	Para identificar corretamente os produtos gerados a partir do processo de modelagem BIM, a Contratada deverá seguir o padrão de nomenclatura estabelecido pela SECID, conforme exemplificado a seguir:

	XXX
	-
	XX
	-
	XX(XXX)
	-
	XXX
	-
	XXX
	-
	XXX(XX)
	-
	RXX

	Grupo 01
	
	Grupo 02
	
	Grupo 03
	
	Grupo 04
	
	Grupo 05
	
	Grupo 06
	
	Grupo 07

	Tipo de Documento
	
	Fase do Projeto
	
	Código da Edificação
	
	Número do Projeto
	
	Código do Bloco
	
	Código Disciplina
	
	Código Revisão



	GRUPO
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO

	01 - Tipo do Documento:
	Modelo IFC
	IFC

	02 - Fase do Projeto:
	Projeto Básico
	PB

	03 - Edificação:
	Sede SECID
	SECID

	04 - Projeto:
	-
	001

	05 - Bloco:
	Edificação Principal
	EDF

	[bookmark: _GoBack]06 - Disciplina:
	Arquitetura
	ARQ

	07 - Revisão:
	-
	R02



	No quadro a seguir são apresentados os códigos a serem utilizados quanto ao tipo de documento e à fase do projeto, referentes aos Grupos 01 e 02:

	GRUPO 01
	GRUPO 02

	Tipo do Documento
	Código
	Fase do Projeto
	Código

	Modelo IFC
	IFC
	Levantamento
	LV

	Modelo Arquivo Nativo
	NAT
	Estudo Preliminar
	EP

	Prancha
	P01, P02
	Anteprojeto
	AP

	Memorial Descritivo
	MMD
	Projeto Básico
	PB

	Memorial de Cálculo
	MMC
	Projeto Executivo
	PE

	Planilha
	PLA
	Projeto Legal, Projeto Ambiental
	PL, PA

	Laudo
	LAU
	As Built 
	AS


	Os códigos referentes aos Grupos 03 e 04, relativos ao código da edificação e ao número do projeto, respectivamente, serão definidos pela SECID na consolidação do BEP pós-contrato. O código da edificação terá de dois a cinco caracteres, e o número do projeto corresponderá à sequência de projetos vinculados à mesma edificação (construção, reformas, ampliações e restauros). 
	Os códigos referentes ao Grupo 05, relativos à identificação dos blocos, serão definidos em conjunto com a contratada na consolidação do BEP pós-contrato, conforme as estratégias de federação estabelecidas, exceto para os elementos técnicos de implantação, que utilizarão o código IMP. 
	Os códigos do Grupo 06, relativos às disciplinas, são apresentados a seguir:

	GRUPO 06

	Disciplina
	Código
	Disciplina
	Código

	Sondagem Geológica
	SON
	Instalações Hidrossanitárias
	HID

	Lev. Topográfico Planialtimétrico
	TOP
	Instalações de Gases Combustíveis
	GAS

	Canteiro de Obras
	CAN
	Instalações de Gases Medicinais
	GMD

	Terraplanagem
	TER
	Instalações Elétricas de Luz e Força
	ELE

	Arquitetura
	ARQ
	Instalações de Cabeamento Estruturado
	CAE

	Comunicação Visual
	CMV
	SPDA
	PDA

	Paisagismo
	PAI
	Geração Fotovoltaica
	FOT

	Pavimentação
	PAV
	Prevenção a Incêndio e a Desastres
	INC

	Impermeabilização
	IPM
	Climatização
	CLI

	Acústico
	ACU
	Transportes Verticais
	ELV

	Estrutural de Fundações
	FUN
	PGRS
	PGRS

	Estrutural em Concreto Armado
	EST
	PGRSS
	PGRSS

	Estrutural Metálica
	MET
	PGRCC
	PGRCC

	Estrutural em Madeira
	MAD
	Orçamento
	ORC



	O uso do Grupo 07 (Revisão) na nomenclatura deve ser definido no BEP. Sua inclusão é facultativa apenas se os CDEs adotados possuírem versionamento automático que garanta a rastreabilidade da versão após o download dos arquivos.
PARTE 2 – RESPOSTA AOS REQUISITOS DO CONTRATANTE
	Esta parte do documento deverá ser preenchida pela Contratada e tem por objetivo evidenciar os processos e responsabilidades, além de definir as informações que serão geradas, compartilhadas e entregues ao Contratante. Também detalha os fluxos de trabalho colaborativos e as ferramentas a serem utilizadas, de forma a garantir a colaboração entre as partes envolvidas e assegurar o cumprimento do escopo da contratação.

QUADRO DE RESPONSABILIDADES
	ATIVIDADE
	RESPONSÁVEL
	FUNÇÃO

	Plano de Execução BIM
	Nome
	Engenheiro Civil

	Coordenação BIM
	Nome
	Coordenador BIM

	Desenvolvimento do Projeto Estrutural
	
	

	Compatibilização
	
	

	Controle de qualidade
	
	

	Planejamento de Execução de Obra
	
	

	...
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



FERRAMENTAS BIM
	DISCIPLINA
	FERRAMENTA
	PLUGIN
	VERSÃO
	FORMATOS

	Coordenação 3D
	
	
	
	

	Terraplenagem
	
	
	
	

	Levantamento
	
	
	
	

	Estrutura
	
	
	
	

	Hidráulica
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



ESTRATÉGIAS DE FEDERAÇÃO































FLUXO DE TRABALHO DA CONTRATADA




















CONTROLE DE QUALIDADE
	ITENS ANALISADOS
	DESCRIÇÃO
	TIPO DE VERIFICAÇÃO

	Codificação e nomenclatura de arquivos
	Verificação da conformidade com o padrão estabelecido pelo contratante.
	☐ Automática 
☐ Visual

	Verificação da origem e
estruturação dos modelos BIM
	Análise do ponto de inserção, sistema de coordenadas e demais parâmetros de referência.
	☐ Automática 
☐ Visual

	Compatibilização de projetos e modelos BIM
	Análise da coerência e integração entre as diferentes disciplinas envolvidas.
	☐ Automática 
☐ Visual

	Detecção de elementos sobrepostos e/ou duplicados
	Identificação e correção de inconsistências geométricas no modelo.
	☐ Automática 
☐ Visual

	Verificação de informações
geométricas, alfanuméricas e
documentais
	Conferência da completude e precisão dos dados exigidos.
	☐ Automática 
☐ Visual

	Conformidade entre pranchas de projetos e modelos BIM
	Validação da consistência entre os
documentos gráficos e os modelos digitais.
	☐ Automática 
☐ Visual

	Atendimento a normas e padrões técnicos
	Comprovação do cumprimento das normas vigentes e das diretrizes do contratante.
	☐ Automática 
☐ Visual



SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DOS REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE




























APÊNDICE A
FICHA TÉCNICA - NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA

[O contratante poderá incluir neste apêndice fichas técnicas do Nível de Informação Necessária (LOIN) que divirjam das apresentadas pelo Protocolo BIM PR].
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