SECRETARIA DE ESTADO XXX OU ÓRGÃO (SIGLA)

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PARANÁ

PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP)

NOME DO PROJETO/OBRA

ORIENTAÇÕES

Este documento abrange os Requisitos de Informação do Contratante necessários à consecução do objeto, bem como as informações que serão preenchidas pela Contratada, com o objetivo de assegurar o uso adequado da metodologia BIM durante a vigência do contrato.

Para a modelagem dos elementos de projeto, a Contratada deverá observar as orientações estabelecidas no Caderno BIM Edificações SECID, bem como seguir as Fichas Técnicas de requisitos de informações geométricas e alfanuméricas, constantes no Apêndice B do referido caderno.

Caso, ao longo da execução contratual, seja identificada a necessidade de alterações ou inclusões de novas informações, a proponente deverá registrar a sugestão no campo “Sugestões de Alterações do Requisitos do Contratante” no BEP. Além disso, a contratada deverá seguir as normas da SECID para a apresentação de projetos, bem como observar integralmente o Termo de Referência e seus respectivos anexos.

| HISTÓRICO DE VERSÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Nomenclatura | Nome / Responsável | Data |
| Emissão inicial – V00 |  | Nome / SECID | 00/00/0000 |
| BEP pré-contrato – V01 |  | Nome / Empresa X | 00/00/0000 |
| BEP pós-contrato – V02 |  | Nome / Empresa X | 00/00/0000 |
| BEP pós-contrato – V03 |  | Nome / Empresa X | 00/00/0000 |
| BEP pós-contrato – V04 |  | Nome / Empresa X | 00/00/0000 |

# IDENTIFICAÇÃO

| DADOS DA CONTRATANTE |  |
| --- | --- |
| Contratante: | Secretaria de Estado das Cidades (SECID) |
| Gestão do contrato: |  |
| Fiscalização do contrato: |  |
| N.º do contrato: | CA XXXX/20XX GMS |

| DADOS DO OBJETO |  |
| --- | --- |
| N.º do Edital: |  |
| Modalidade de contratação: |  |
| Descrição do objeto: | Contratação de empresa para elaboração do Projeto... e Execução da Obra de..., no município de Cidade X |
| Área da edificação: |  |
| Área do lote: |  |
| Coordenadas do lote: |  |

| DADOS DA LICITANTE / CONTRATADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa ou Consórcio: |  |  |
| Representantes: | 1: |  |
|  | 2: |  |
| Função | Formação / Nome | E-mail |
| Gerente BIM | Eng. Civil Nome | nome@email.com |
| Coordenador BIM | Arquiteto Nome | nome@email.com |

# PARTE 1 – REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE

Os Requisitos de Informação do Contratante incluem as diretrizes e especificações necessárias para a consecução do objeto contratado pela SECID. O objetivo desses requisitos é garantir que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento dos projetos compartilhem e atualizem as informações de forma eficaz, dentro dos padrões estabelecidos. Este capítulo define os Usos BIM da contratação, a periodicidade das entregas, considerando os entregáveis e formatos de arquivos requeridos pelo contratante, o nível de informação necessária, a validação do Fluxo de Trabalho em BIM, o padrão de nomenclatura a ser seguido, bem como o mapa de organização das pastas para a entrega das informações no Ambiente Comum de Dados (CDE).

## USOS BIM

| ITEM | USOS BIM DO OBJETO CONTRATADO | BENEFÍCIOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de Condições Existentes | - Aumento da eficiência e da precisão da documentação das condições existentes - Apoio à elaboração e coordenação de projetos - ... |
| 2 | Extração de Quantitativos | - Garante maior acurácia e celeridade no levantamento de quantidades - Permite maior confiabilidade e rastreabilidade das informações - ... |
| 3 | Modelagem Autoral | - Favorece a compatibilização interdisciplinar, permitindo a identificação e correção de interferências durante o desenvolvimento dos projetos - Assegura maior confiabilidade das informações - ... |
| 4 | Compatibilização de Projeto | - Antecipação de conflitos, garantindo maior confiabilidade ao projeto final - Validação qualitativa dos modelos, possibilitando identificar elementos sobrepostos, por exemplo - ... |
| ... | Outros Usos |  |

## ENTREGAS PARCIAIS

| ITEM | ENTREGÁVEL BIM | FORMATOS | FASE DO PLANO DE TRABALHO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrega parcial 01 | - | Plano de Execução BIM |
| 1.1 | Plano de Execução BIM | .nativo, .pdf |  |
| 2 | Entrega parcial 02 | - | Levantamentos |
| 2.1 | Levantamento Topográfico Planialtimétrico | .nativo, .pdf |  |
| 2.2 | Sondagem Geológica | .nativo, .pdf |  |
| 2.3 | Modelo Digital do Terreno | .nativo, .ifc |  |
| 2.4 | Nuvem de Pontos | .nativo |  |
| 3 | Entrega parcial 03 | - | Estudo Preliminar |
| 3.1 | Modelos Autorais | .nativo, .ifc |  |
| 3.2 | Desenhos e Documentos Técnicos | .nativo, .pdf |  |
| 4 | Entrega parcial 04 | - | Anteprojeto |
| 4.1 | Modelos Autorais | .nativo, .ifc |  |
| 4.2 | Desenhos e Documentos Técnicos | .nativo, .pdf |  |
| 4.3 | Planilhas Orçamentárias | .nativo, .pdf |  |
| 5 | Entrega parcial 05 | - | Projeto Básico |
| 5.1 | Modelos Autorais | .nativo, .ifc |  |
| 5.2 | Desenhos e Documentos Técnicos | .nativo, .pdf |  |
| 5.3 | Planilhas Orçamentárias | .nativo, .pdf |  |
| 5.4 | Protocolos de Projetos Ambientais e Legais | .pdf |  |
| 5.5 | Aprovação de Projetos Ambientais e Legais | .pdf |  |
| 6 | Entrega parcial 06 | - | Projeto Executivo |
| 6.1 | Modelos Autorais | .nativo, .ifc |  |
| 6.2 | Desenhos e Documentos Técnicos | .nativo, .pdf |  |
| 7 | Entrega parcial 07 | - | Obra |
| 7.1 | Desenhos e Documentos Técnicos | .nativo, .pdf |  |
| 8 | Entrega do modelo As Built | .nativo, .ifc | - |

## NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA

| INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E INFORMAÇÕES ALFANUMÉRICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código EOI - PR |  |  | Descrição | Informações Geométricas e Alfanuméricas / Observações |
| PR | 01 | 00 | LEVANTAMENTO |  |
| PR | 01 | 05 | EDIFICAÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 01 | 10 | REDE SUBTERRÂNEA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 01 | 15 | FURO DE SONDAGEM | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE LEVANTAMENTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 02 | 00 | CANTEIRO DE OBRAS |  |
| PR | 02 | 05 | TAPUME | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 02 | 10 | ENSECADEIRA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 02 | 15 | CONTÊINER | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 02 | 20 | ANDAIME E BALANCIM | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 02 | 25 | BANDEJA DE PROTEÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 02 | 30 | EQUIPAMENTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CANTEIRO DE OBRAS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 03 | 00 | TERRAPLENAGEM |  |
| PR | 03 | 05 | TERRENO NATURAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 03 | 10 | TERRENO DE PROJETO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 03 | 15 | CORTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 03 | 20 | ATERRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE TERRAPLENAGEM | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 04 | 00 | CONTENÇÃO |  |
| PR | 04 | 05 | MURO DE CONTENÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 04 | 10 | GABIÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 04 | 15 | TIRANTE E GRAMPO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 04 | 20 | PLACA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 04 | 25 | ELEMENTOS DE REFORÇO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 04 | 30 | DRENO DE CONTENÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 04 | 99 | OUTRO ELEMENTOS DE CONTENÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 00 | DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE |  |
| PR | 05 | 05 | MEIO-FIO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 10 | SARJETA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 15 | CANALETA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 20 | VALETA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 25 | DRENO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 30 | COLCHÃO DRENANTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 35 | CAIXA DE DRENAGEM | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 40 | ENTRADA D’ÁGUA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 45 | CORPO DE BUEIRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 50 | GALERIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 55 | DESCIDA D’ÁGUA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 60 | DISSIPADOR DE ENERGIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 65 | SAÍDA DE ÁGUA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 06 | 00 | PAVIMENTAÇÃO |  |
| PR | 06 | 05 | CAMADA DE PAVIMENTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 06 | 10 | JUNTA DE PAVIMENTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 00 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA |  |
| PR | 07 | 05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 10 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 15 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 20 | TACHÃO E TACHA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 25 | LOMBADA E PASSAGEM ELEVADA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 30 | BARREIRA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 35 | DEFENSA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 40 | ATENUADOR DE IMPACTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 45 | MEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 50 | TELA ANTIOFUSCANTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 55 | BATE RODA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 60 | FAROL ROTATIVO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 07 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 00 | SISTEMA ESTRUTURAL |  |
| PR | 08 | 05 | TUBULÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 10 | ESTACA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 15 | BLOCO E SAPATA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 20 | VIGA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 25 | CONSOLO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 30 | PILAR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 35 | LAJE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 40 | LASTRO E BERÇO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 45 | PAREDE ESTRUTURAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 50 | PISO AUTOPORTANTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 55 | ESCADA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 60 | RAMPA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 65 | TRELIÇAS E ENRIJAMENTOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 70 | VERGA E CONTRAVERGA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 75 | ELEMENTO DE SUPORTE E FIXAÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 08 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA ESTRUTURAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 09 | 00 | OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |
| PR | 10 | 00 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |
| PR | 11 | 00 | FECHAMENTOS |  |
| PR | 11 | 05 | PAREDE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 11 | 10 | DIVISÓRIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 11 | 15 | GRADE E GRADIL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 11 | 20 | MURO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 11 | 99 | OUTROS FECHAMENTOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 00 | ESQUADRIAS |  |
| PR | 12 | 05 | PORTA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 10 | JANELA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 15 | PORTÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 20 | PELE DE VIDRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 25 | CLARABOIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 30 | BRISE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 35 | ALÇAPÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 40 | VENEZIANA FIXA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 45 | TELA MOSQUITEIRA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 12 | 99 | OUTRAS ESQUADRIAS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 00 | ACABAMENTOS |  |
| PR | 13 | 05 | CONTRAPISO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 10 | REVESTIMENTO DE PISO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 15 | SOLEIRA E PINGADEIRA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 20 | REVESTIMENTO DE PAREDE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 25 | FORRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 30 | ACABAMENTO DE TETO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 35 | RODATETO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 40 | RODAMEIO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 45 | RODAPÉ | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 50 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 13 | 99 | ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 14 | 00 | COBERTURA |  |
| PR | 14 | 05 | TELHA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 14 | 10 | RUFO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 14 | 15 | ELEMENTO TENSIONADO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 14 | 20 | CUMEEIRA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 14 | 25 | TOLDO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 14 | 30 | ESTRUTURA DA COBERTURA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 14 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 15 | 00 | AMBIENTES |  |
| PR | 15 | 05 | ESPAÇO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 15 | 10 | SETORIZAÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 15 | 15 | MOBILIÁRIO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 15 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTES | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 16 | 00 | ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE |  |
| PR | 16 | 05 | BARRA DE ACESSIBILIDADE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 16 | 10 | BANCO DE TRANSFERÊNCIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 16 | 15 | PISO TÁTIL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 16 | 20 | ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 16 | 25 | ALARME AUDIOVISUAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 16 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 00 | TRANSPORTE E CONTROLE |  |
| PR | 17 | 05 | ELEVADOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 10 | ESCADA ROLANTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 15 | ESTEIRA ROLANTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 20 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 25 | PONTE ROLANTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 30 | MONTA-CARGA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 35 | TRANSPORTADOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 40 | ELEVADOR DE CANECAS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 45 | BALANÇA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 50 | TOMBADOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 55 | SCANNER | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 60 | CANCELA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 65 | CATRACA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 17 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE E CONTROLE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 00 | DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDOS |  |
| PR | 18 | 05 | TUBO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 10 | CONEXÃO DE TUBOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 15 | DUTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 20 | CONEXÃO DE DUTOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 25 | VÁLVULAS E REGISTROS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 30 | CAIXA DE PASSAGEM | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 35 | RESERVATÓRIO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 40 | FILTRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 45 | BOMBA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 50 | COMPRESSOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 18 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUIDOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 19 | 00 | INSTALAÇÕES AVAC |  |
| PR | 19 | 05 | EVAPORADORA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 19 | 10 | CONDENSADORA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 19 | 15 | EXAUSTOR E INSUFLADOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 19 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES AVAC | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |
| PR | 20 | 05 | LOUÇAS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 10 | METAIS E ACABAMENTOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 15 | ACESSÓRIOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 20 | HIDRÔMETRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 25 | COLETOR SOLAR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 30 | AQUECEDOR DE PASSAGEM | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 35 | BOILER | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 40 | CALDEIRA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 45 | CALHA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 50 | RALO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 55 | ELEMENTOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 20 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 00 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |
| PR | 21 | 05 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 10 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 15 | DETECTOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 20 | ACIONADOR MANUAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 25 | AVISADOR E ALARME | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 30 | VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME E/OU COMANDO SECCIONAL | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 35 | CHUVEIRO AUTOMÁTICO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 40 | HIDRANTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 45 | MANGUEIRA E MANGOTINHO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 50 | EXTINTOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 55 | DAMPER | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 21 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 22 | 00 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA |  |
| PR | 22 | 05 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 22 | 10 | LINHA DE VIDA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 22 | 15 | ESCADA MARINHEIRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 22 | 20 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 22 | 25 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 22 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES SEGURANÇA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS |  |
| PR | 23 | 05 | ELETRODUTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 10 | CONEXÃO DE ELETRODUTOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 15 | ELETROCALHA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 20 | CONEXÃO DE ELETROCALHAS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 25 | CABOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 30 | PAINEL ELÉTRICO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 35 | CAIXA DE DERIVAÇÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 40 | LUMINÁRIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 45 | SENSOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 50 | POSTE E TORRE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 55 | GERADOR E ACESSÓRIOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 60 | TRANSFORMADOR E ACESSÓRIOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 65 | MÓDULO FOTOVOLTAICO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 70 | BATERIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 75 | MEDIDOR DE ENERGIA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 80 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E LÓGICA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 85 | EQUIPAMENTOS DE CFTV E CATV | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 23 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 24 | 00 | SPDA E ATERRAMENTO |  |
| PR | 24 | 05 | CAPTOR | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 24 | 10 | CABO DE ATERRAMENTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 24 | 15 | FITA E BARRA CHATA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 24 | 20 | HASTE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 24 | 25 | CAIXA SPDA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 24 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SPDA E ATERRAMENTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 25 | 00 | INSTALAÇÕES DE GÁS E PRESSÃO |  |
| PR | 25 | 05 | CILINDRO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 25 | 10 | TANQUE | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 25 | 15 | MANÔMETRO E PRESSOSTATO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 25 | 20 | MEDIDOR DE GÁS | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 25 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS E PRESSÃO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO |  |
| PR | 26 | 05 | CALÇADA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 10 | GRAMAS E SIMILARES | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 15 | ÁRVORE E ARBUSTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 20 | CERCA | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 25 | MOBILIÁRIO URBANO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 30 | ORNAMENTO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 35 | EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 26 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | Conforme Caderno BIM SECID |
| PR | 27 | 00 | TRANSPORTE SOBRE TRILHOS |  |
| PR | 28 | 00 | INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA |  |
| PR | 29 | 00 | INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA |  |
| PR | 30 | 00 | TÚNEL |  |

INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS

ORIENTAÇÕES: A contratada deverá observar o conjunto de documentos técnicos exigidos no Termo de Referência como pranchas de projeto, planilhas com quantitativos, memoriais descritivos, memórias de cálculo, os quais deverão ser apresentados conforme padrão estabelecido pela SECID.

| ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ALFANUMÉRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conjuntos | Parcial 01 | Parcial 02 | Parcial 03 | Parcial 04 | Parcial 05 | Parcial 06 | Parcial 07 | Parcial 08 |
| BIMPR – EOI OBRIGATÓRIA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DEMAIS INFORMAÇÕES | - | 20% | 20% | 60% | 100% | 100% | - | 100% |

## VALIDAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO EM BIM

A Contratada deverá apresentar ao Contratante, em reunião a ser previamente agendada, a estruturação do ambiente colaborativo (CDE), bem como os processos e procedimentos adotados pela equipe técnica responsável, demonstrando, de forma prática, o funcionamento do fluxo de trabalho BIM definido no presente Plano de Execução BIM (BEP).

Adicionalmente, poderá ser requerida à contratada, a demonstração do mapeamento e da exportação no formato .ifc, das informações geométricas e alfanuméricas de alguns dos elementos da construção, conforme especificado no Apêndice B do Caderno BIM SECID. Essa demonstração deverá conter, obrigatoriamente, a exportação do Pset BIMPR com a propriedade de EOI, bem como de outro Pset do esquema IFC a ser indicado pelo Contratante.

O objetivo dessa etapa é aferir se a equipe de projetistas compreendeu o Padrão BIM exigido pelo Contratante, bem como apoiar, quando necessário, o correto mapeamento e a exportação das informações nas soluções técnicas adotadas pela Contratada.

## MAPA DE PASTAS PARA CDE

| AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) UTILIZADO PELO CONTRATANTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREENCHER COM O NOME DO AMBIENTE COMUM DE DADOS |  |  |
| ITEM | PASTA | SUBPASTAS |
| 01 | PLANO DE EXECUÇÃO BIM |  |
| 02 | DOCUMENTOS CONTRATUAIS |  |
| 03 | LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES EXISTENTES |  |
| 04 | ESTUDO PRELIMINAR |  |
| 05 | ANTEPROJETO | - ARQUITETURA (ARQ) - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ELE) - ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (EST) - ... |
| 06 | PROJETO BÁSICO |  |
| 07 | PROJETOS LEGAIS E AMBIENTAIS |  |
| 08 | PROJETO EXECUTIVO |  |
| 09 | DOCUMENTOS DE OBRA |  |
| 10 | AS BUILT |  |
| ... | DEMAIS PASTAS CONFORME PLANO DE TRABALHO |  |

## PADRÃO DE NOMENCLATURA

Para identificar corretamente os produtos gerados a partir do processo de modelagem BIM, a Contratada deverá seguir o padrão de nomenclatura estabelecido pela SECID, conforme exemplificado a seguir:

| XXX | - | XX | - | XX(XXX) | - | XXX | - | XXX | - | XXX(XX) | - | RXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 01 |  | Grupo 02 |  | Grupo 03 |  | Grupo 04 |  | Grupo 05 |  | Grupo 06 |  | Grupo 07 |
| Tipo de Documento |  | Fase do Projeto |  | Código da Edificação |  | Número do Projeto |  | Código do Bloco |  | Código Disciplina |  | Código Revisão |

| GRUPO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO |
| --- | --- | --- |
| 01 - Tipo do Documento: | Modelo IFC | IFC |
| 02 - Fase do Projeto: | Projeto Básico | PB |
| 03 - Edificação: | Sede SECID | SECID |
| 04 - Projeto: | - | 001 |
| 05 - Bloco: | Edificação Principal | EDF |
| 06 - Disciplina: | Arquitetura | ARQ |
| 07 - Revisão: | - | R02 |

No quadro a seguir são apresentados os códigos a serem utilizados quanto ao tipo de documento e à fase do projeto, referentes aos Grupos 01 e 02:

| GRUPO 01 |  | GRUPO 02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo do Documento | Código | Fase do Projeto | Código |
| Modelo IFC | IFC | Levantamento | LV |
| Modelo Arquivo Nativo | NAT | Estudo Preliminar | EP |
| Prancha | P01, P02 | Anteprojeto | AP |
| Memorial Descritivo | MMD | Projeto Básico | PB |
| Memorial de Cálculo | MMC | Projeto Executivo | PE |
| Planilha | PLA | Projeto Legal, Projeto Ambiental | PL, PA |
| Laudo | LAU | As Built | AS |

Os códigos referentes aos Grupos 03 e 04, relativos ao código da edificação e ao número do projeto, respectivamente, serão definidos pela SECID na consolidação do BEP pós-contrato. O código da edificação terá de dois a cinco caracteres, e o número do projeto corresponderá à sequência de projetos vinculados à mesma edificação (construção, reformas, ampliações e restauros).

Os códigos referentes ao Grupo 05, relativos à identificação dos blocos, serão definidos em conjunto com a contratada na consolidação do BEP pós-contrato, conforme as estratégias de federação estabelecidas, exceto para os elementos técnicos de implantação, que utilizarão o código IMP.

Os códigos do Grupo 06, relativos às disciplinas, são apresentados a seguir:

| GRUPO 06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Disciplina | Código | Disciplina | Código |
| Sondagem Geológica | SON | Instalações Hidrossanitárias | HID |
| Lev. Topográfico Planialtimétrico | TOP | Instalações de Gases Combustíveis | GAS |
| Canteiro de Obras | CAN | Instalações de Gases Medicinais | GMD |
| Terraplanagem | TER | Instalações Elétricas de Luz e Força | ELE |
| Arquitetura | ARQ | Instalações de Cabeamento Estruturado | CAE |
| Comunicação Visual | CMV | SPDA | PDA |
| Paisagismo | PAI | Geração Fotovoltaica | FOT |
| Pavimentação | PAV | Prevenção a Incêndio e a Desastres | INC |
| Impermeabilização | IPM | Climatização | CLI |
| Acústico | ACU | Transportes Verticais | ELV |
| Estrutural de Fundações | FUN | PGRS | PGRS |
| Estrutural em Concreto Armado | EST | PGRSS | PGRSS |
| Estrutural Metálica | MET | PGRCC | PGRCC |
| Estrutural em Madeira | MAD | Orçamento | ORC |

O uso do Grupo 07 (Revisão) na nomenclatura deve ser definido no BEP. Sua inclusão é facultativa apenas se os CDEs adotados possuírem versionamento automático que garanta a rastreabilidade da versão após o download dos arquivos.

# PARTE 2 – RESPOSTA AOS REQUISITOS DO CONTRATANTE

Esta parte do documento deverá ser preenchida pela Contratada e tem por objetivo evidenciar os processos e responsabilidades, além de definir as informações que serão geradas, compartilhadas e entregues ao Contratante. Também detalha os fluxos de trabalho colaborativos e as ferramentas a serem utilizadas, de forma a garantir a colaboração entre as partes envolvidas e assegurar o cumprimento do escopo da contratação.

## QUADRO DE RESPONSABILIDADES

| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Plano de Execução BIM | Nome | Engenheiro Civil |
| Coordenação BIM | Nome | Coordenador BIM |
| Desenvolvimento do Projeto Estrutural |  |  |
| Compatibilização |  |  |
| Controle de qualidade |  |  |
| Planejamento de Execução de Obra |  |  |
| ... |  |  |

## FERRAMENTAS BIM

| DISCIPLINA | FERRAMENTA | PLUGIN | VERSÃO | FORMATOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenação 3D |  |  |  |  |
| Terraplenagem |  |  |  |  |
| Levantamento |  |  |  |  |
| Estrutura |  |  |  |  |
| Hidráulica |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

## ESTRATÉGIAS DE FEDERAÇÃO

## FLUXO DE TRABALHO DA CONTRATADA

## CONTROLE DE QUALIDADE

| ITENS ANALISADOS | DESCRIÇÃO | TIPO DE VERIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Codificação e nomenclatura de arquivos | Verificação da conformidade com o padrão estabelecido pelo contratante. | ☐ Automática ☐ Visual |
| Verificação da origem e estruturação dos modelos BIM | Análise do ponto de inserção, sistema de coordenadas e demais parâmetros de referência. | ☐ Automática ☐ Visual |
| Compatibilização de projetos e modelos BIM | Análise da coerência e integração entre as diferentes disciplinas envolvidas. | ☐ Automática ☐ Visual |
| Detecção de elementos sobrepostos e/ou duplicados | Identificação e correção de inconsistências geométricas no modelo. | ☐ Automática ☐ Visual |
| Verificação de informações geométricas, alfanuméricas e documentais | Conferência da completude e precisão dos dados exigidos. | ☐ Automática ☐ Visual |
| Conformidade entre pranchas de projetos e modelos BIM | Validação da consistência entre os documentos gráficos e os modelos digitais. | ☐ Automática ☐ Visual |
| Atendimento a normas e padrões técnicos | Comprovação do cumprimento das normas vigentes e das diretrizes do contratante. | ☐ Automática ☐ Visual |

## SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DOS REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE

# APÊNDICE A

FICHA TÉCNICA - NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA

[O contratante poderá incluir neste apêndice fichas técnicas do Nível de Informação Necessária (LOIN) que divirjam das apresentadas pelo Protocolo BIM PR].